Incidencia Prueba Funcional - Ticket Intelligence

Plantilla de Incidencias Prueba Funcional
Nro:	IPF04
Fecha:	28/07/2015
Nombre del Sistema:	Ticket Intelligence
Nombre del Modulo/Proceso/Función:	Registrar Usuario
Nro - Nombre del Caso de Prueba:	PF06- Registrar Empresa - Prueba de Ventanas
Nombre de la Incidencia:	Detalles visuales en el registro de empresa
Descripción:	Se presentan algunos detalles en el entorno visual de la pantalla
Propósito:	Evaluar el entorno visual de la pantalla de registro de empresa
Pre-requisitos:	Ingresar los datos de la empresa al sistema
Datos de Entrada:	Información referente a la empresa
Pasos y condiciones de ejecución:	1- Ajustar el tamaño del combo de estado y el de ciudad, ya que su ancho no es el correcto y esto dificulta la lectura del mismo. / 2- En el c ampo teléfono, solo se deben ingresar caracteres numéricos, colocar una mascara que sirva de guía para el usuario, ej: 04__-_______. / 3- Los campos de texto deben tener un limite de caracteres permitidos, correo: 50 caracteres, rif: 12 caracteres, razón social: 50 caracteres, dirección: 150 caracteres, teléfono: 12 caracteres, clave: 5 caracteres.
Resultado Esperado:	Incorrecto
Estado del Caso de Prueba:	En Proceso
Resultado Obtenido:	No cumple con algunos estándares de diseño
Errores asociados:
Responsable del Diseño:	Edgar Mosquera
Responsable de Ejecución:	Edgar Mosquera
Comentarios:	Se envía incidencia al desarrollador para su corrección